RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DA ESTRATÉGIA

3º trimestre

2024

#### Novembro 2024

Aprovado na 11ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração,

realizada em 28 de novembro de 2024

Infra S.A.

Diretoria Executiva – DIREX. Relatório da RAE 3º trimestre. Brasília, 2024. 65p.

1 – Portfólio Estratégico. 2 - Planejamento estratégico. 3 – Plano de Negócios. 4 – Indicadores e Metas. 5 - Programas

Versão 0.13

Infra S.A.

Edifício Sede

Endereço: SAUS, Quadra 01, Bloco ‘G’, Lotes 3 e 5.

Asa Sul Brasília - DF CEP: 70.070-010

Tel: 61 2029 6100

www.infrasa.gov.br

#### Ministério dos Transportes

José Renan Vasconcelos Calheiros Filho

Ministro de Estado dos Transportes

#### Conselho de Administração

Antonio Mathias Nogueira Moreira

Presidente do Conselho de Administração

Cloves Benevides

Representante do Ministério dos Transportes

Gilvan da Silva Dantas

Representante do Ministério dos Transportes

Claudia Tavares Fernandes

Representante do Ministério da Fazenda

Daniela Salomão Gorayeb

Representante do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos

Fernando Aldeia Loureiro

Representante dos empregados

Raildy Azevêdo Costa Martins

Membro independente

#### Diretoria Executiva

Jorge Luiz Macedo Bastos

Diretor-Presidente

Elisabeth Braga

Diretora de Administração e Finanças

André Luis Ludolfo da Silva

Diretor de Empreendimentos

Cristiano Della Giustina

Diretor de Planejamento

Marcelo Vinaud Prado

Diretor de Mercado e Inovação

#### Equipe Técnica

Rodrigo Lemos Arteiro

Superintendente de Governança e Estratégia

Patrícia Tillmann

Assessora de Governança e Estratégia

Sergio Luis Machado Rodrigues da Cunha

Gerente de Estratégia

#### Apoio

Ivania Dolores Cruz Bezerra Neydler Capdeville Fajardo

Pedro Magalhães Pereira de Souza Alyne de Sousa Provazzi

Amarylis Dantas Bezerra

## SUMÁRIO

- APRESENTAÇÃO

- MAPA ESTRATÉGICO

- RESULTADOS

- Programa estruturante para o setor

15 Programa de integração institucional e imagem institucional

22 Programa sustentável

29 Receita de novos negócios

34 Programa de inovação no setor

37 Programa de monitoramento de custos e gastos

41 Programa de inovações tecnológicas

45 Programa de gestão de pessoas

50 Programa integrado de gestão e governança da Infra S.A.

57 PROGRAMA DE REMUNERAÇÃO VARIÁVEL

Avaliação Estratégica - 1º

trimestre 202

tório de

Rela

64 APRIMORAMENTO INSTITUCIONAL

4

Mapa Estratégico 2023-2027	3

## APRESENTAÇÃO

Em consonância com o Art. 23, § 2º da Lei 13.303 de 2016, compete ao Conselho de Administração, sob pena de seus integrantes responderem por omissão, promover anualmente análise de atendimento das metas e resultados na execução do plano de negócios e da estratégia de longo prazo, devendo publicar suas conclusões e informá-las ao Congresso Nacional.

A realização da Reunião de Avaliação Estratégica da Infra S.A. permite a revisão contínua das metas e objetivos alinhados com as políticas públicas e o interesse coletivo. A reunião possibi- lita a análise do desempenho organizacional, a identificação de oportunidades e desafios, e a redefinição de estratégias para garantir eficiência, transparência e responsabilidade na gestão dos recursos públicos.

Sendo assim, a Superintendência de Governança e Estratégia apresenta os resultados conquistados pela empresa referente ao 3º trimestre de 2024 para promover a integração e a comuni- cação apresentadas pelas unidades organizacionais para a tomada de decisão e a adaptação às mudanças no cenário econômico e social para que se tenha um acompanhamento contínuo e sistemático dos resultados já alcançados, com a possibilidade de aprimoramento institucional.

Este relatório visa manter a alta administração da Infra S.A. pautada de forma tempestiva sobre o desempenho organizacional. Esse desempenho é medido a partir dos indicadores estra- tégicos e das iniciativas do Plano de Negócios de 2024, alinhado ao Planejamento Estratégico Institucional 2023-2027. Ademais, considera-se que a atividade empresarial estatal é dotada de interesse público, pautada pela lógica da transparência, visto que suas atividades devem ser submetidas ao conhecimento público perante a coletividade.

Farol de desempenho

Neste relatório, utilizamos um farol de desempenho para indicar o status dos projetos em relação ao cumprimento de suas metas. O sistema de cores ado- tado é o seguinte:

Projetos que estão em dia e cumprindo as metas conforme o cronograma estabelecido.

Projetos com atraso, mas dentro de uma margem de até 1,5%, indicando que, embora haja um des- vio, ele é controlável e pode ser ajustado.

Projetos com atraso superior a 1,5%, sugerindo a necessidade de atenção imediata para a correção de curso e alinhamento com os objetivos previstos.

Esse método permite uma visualização rápida e eficiente do progresso dos projetos, facilitando a tomada de decisões e o direcionamento de esforços para alcançar os resultados esperados.

Mapa Estratégico 2023-2027

Relatório de Avaliação Estratégica - 1º trimestre 2024	4

MAPA ESTRATÉGICO	Clique no Objetivo Estratégico desejado

para visualizar o resultado completo!

Mapa Estratégico 2023-2027

Relatório de Avaliação Estratégica - 1º trimestre 2024	5

## RESULTADOS

Objetivo estratégico	Indicador	Meta 2024

Meta (até o 3º tri)

Acumulado

1º tri

2º tri

3º tri

RESULTADOS PARA A SOCIE- DADE

| tos de planejamento e do modal ferroviário Imagem Institucional | 79% | 59,25% | 54,84% |  | 17,12% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 68,51% | 51,38% | 52,52% | 23,44% | 17,42% | 11,67% |
| Programa de integração Institucional |  |  |  |  |  |  |
| Programa Sustentável | 55% | 41,25% | 52,85% | 18,30% | 14,75% | 19,80% |

OE 1.1 Viabilizar o desenvolvimento da infraestrutura de transportes, reduzindo os custos logísticos, pro- movendo a competitividade, os níveis de serviço e a segurança dos usuários

Programa Estruturante para o Setor - proje-

21,13%

16,58%

OE 1.2 Consolidar a imagem institucional visando a evolução do negócio da Infra S.A.

OE. 1.3 Implementar e valorizar as iniciativas ambien- tais e sociais

FOCO DE ATUAÇÃO

OE 2.1 Desenvolver, comercializar e gerir produtos/ serviços visando geração de receitas

OE 2.2 Promover a inovação e a melhoria contínua em estudos, projetos e obras de fomento e integra- ção modal

Receita de novos negócios	66%

Programa de Inovação no Setor	86%

49,5%

64,5%

57,25%

70,25%

15,63%

18,63%

12,75%

14,63%

19,42%

22,50%

gastos

OE. 2.3 Otimizar a gestão de custos e gastos	Programa de monitoramento de custos e

26%

19,5%

38,88%

15,00%

0,00%

23,88%

GOVERNANÇA E GESTÃO

OE 3.1 Aperfeiçoar os serviços e a infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação, bem como a segurança das informações

Programa de Inovações Tecnológicas	29%

21,75%

71,25%

25,00%

21,75%

24,50%

OE 3.2 Desenvolver, valorizar, atrair e reter talentos	Programa de Gestão de Pessoas	60%

45%

44,08%

16,67%

8,33%

19,08%

OE. 3.3 Aprimorar a governança e a integridade ins- titucional

Programa integrado de governança e ges- tão da Infra S.A.

65%

48,75%

71,95%

25,00%

22,60%

24,35%

Mapa Estratégico 2023-2027

Relatório de Avaliação Estratégica - 1º trimestre 2024	6

# OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.1

### Viabilizar o desenvolvimento da infraestrutura de transportes, reduzindo os custos logísticos, promovendo a competitividade, os níveis de serviço e a segurança dos usuários

Programa Estruturante para o Setor - projetos de planejamento e do modal ferroviário

Mapa Estratégico 2023-2027

OE 1.1 Viabilizar o desenvolvimento da infraestrutura de transportes, reduzindo os custos logísticos, promovendo a competitividade, os níveis de serviço e a segurança dos usuários

Programa Estruturante para o Setor - projetos de planejamento e do modal ferroviário

Meta 2024

Meta (até o 3º tri)

Acumulado

79%

59,25%

54,84%

Projeto	Meta	Acumulado	Situação

DIMEI

Plano Nacional de Logística (PNL)

50%

37,5% até o 3º trimestre

66,67%	O cumprimento do cronograma global do PNL está em conformidade com o previsto.

DIPLAN

Participação na Estruturação de Projetos da Carteira (MT e MPA)

75%

56,25% até o 3º trimestre

64,94%

Os estudos de estruturação de concessões levados a efeito pela Infra S.A. supriram as necessidades da ANTT no sentido de atender os pleitos do Ministério dos Transportes, atendendo a duas frentes primordiais: repac- tuação e modernização de contratos em curso e elaboração de novos editais de leilão para ativos a serem disponibilizados para o mercado. Os estudos previstos para atendimento dos pleitos da ANTAQ no sentido de estruturar arrendamentos portuários e concessões hidroviárias/portuárias restaram exitosos atendendo as políticas do Ministério de Portos e Aeroportos.

Leilões previstos MT até dez/2024: Rota do Zebu; PR - Lote 03; PR - Lote 06

DIREM

Obras da Ferrovia de Integração Oeste-

-Leste (FIOL)

70%

52,50% até o 3º trimestre

40,50%	A execução da obra foi impactada por aspectos técnicos. A Infra S.A. juntou esforços entre as diretorias e segue em tratativas com a contratada e o TCU para a resolução dos achados.

DIREM

Liberação de Frente de Obra do Investi- mento Cruzado FICO - Desapropriação

70%

52,50% até o 3º trimestre

47,25%

Desapropriação

O mutirão de conciliação e a assinatura das escrituras serão realizados no mês de outubro.

Comunidades indígenas

Está em andamento a contratação dos estudos exigidos pela FUNAI, assim como a logística para a realização das reuniões prévias solicitadas pelos povos indígenas.

Arqueologia

Um total de 10 sítios sob a responsabilidade da Infra S.A. já foram resgatados, dos quais 6 estão liberados e 4 aguardam a manifestação do IPHAN.

Mapa Estratégico 2023-2027

Relatório de Avaliação Estratégica - 1º trimestre 2024	8

Plano Nacional de Logística (PNL)

Projetos	Diretoria

Apoio Técnico

Valor público gerado

Informes

Riscos

Plano Nacional de Logística (PNL)

DIMEI

SUPET

- Sustentabilidade

- Acessibilidade

- Integração Internacional

- Eficiência e Confiabilidade

- Segurança Operacional

- Matriz Racional

- Desenvolvimento Social

- Desenvolvimento Econômico

O PNL 2050 por meio de uma política de pla- nejamento robusta, inovadora, participativa e baseada em dados, desenvolverá um diagnós- tico e a proposição de um cenário meta para o horizonte de 2050 contendo os empreendi- mentos e iniciativas estratégicas necessárias para a melhoria do sistema de transportes do país, tornando-o mais integrado, sustentável, seguro e eficiente, promovendo a qualidade da mobilidade das pessoas e do transporte de cargas, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico e a redução das desigualda- des regionais.

Falta de dados e informações no pro- cesso de elaboração e conclusão do PNL 2050

Meta

Projetos	Diretoria	prevista 2024

Meta executada

Previsto 3º Tri/24

Executado 3º Tri/24

Previsto até dez/24

Plano Nacional de Logística (PNL)

DIMEI	50%	66,60%

Cumprimento do cronograma global do PNL 2050

80%

- Cumprimento do cronograma global do PNL 2050;

- Nova Matriz O/D;

- Atualização da Carteira de Ações;

- Objetivos, Indicadores, Premissas.

20%

12,5% ao tri	Total	PNL 2050 concluído previsto para 2025

Referência de cálculo do indicador - execução de 50% das atividades previstas na elaboração do PNL 2050 para o ano de 2024;

Mapa Estratégico 2023-2027

Relatório de Avaliação Estratégica - 1º trimestre 2024	9

## Participação na Estruturação de Projetos da Carteira (MT e MPA)

Projetos	Diretoria

Apoio Técnico

Valor público gerado	Informes

Riscos

Participação na Estruturação de Projetos da Carteira (MT e MPA)

DIPLAN

EDITAL PUBLI- CADO EM 20/05

Contratação de serviços de con- sultoria técnica especializada em engenharia.

- Assegurar a viabilidade técnica, econô- mica e financeira dos empreendimentos de infraestrutura;

- Identificar e mitigar riscos;

- Definir responsabilidades;

- Atrair investimentos privados ;

- Promover a confiança entre os investi- dores e o governo.

PPA 2023-2027

Considerar as ações previstas no:

- Programa 3105 - Portos e Transporte Aquaviário;

- Programa 3901 - Transporte Ferroviário Ferrovias construídas com recursos pú- blicos e início da construção da Transnor- destina - Salgueiro - Suape;

Novo PAC

- Transnordestina; e

- Investimentos em hidrovias.

Paralisação na elaboração/acompa- nhamento de estru- turação de projetos de concessão em andamento

Referência de cálculo do indicador - atender 75% dos projetos constantes das carteiras do Ministério dos Transportes e do Ministério de Portos e Aeroportos no ano de 2024;

Mapa Estratégico 2023-2027

Relatório de Avaliação Estratégica - 1º trimestre 2024	10

Meta

Projetos	Diretoria	prevista 2024

Meta executada

Leilão

  - BR-381/MG

Previsto 3º Tri/24

    - BR-040/MG/RJ (Rio-JF)

    - BR 453/262/GO/MG (R.

Execu- tado

3º Tri/24

Previsto até dez/24

Leilão

- PR Lote 03

Participação na Estruturação de Projetos da Carteira (MT e MPA)

DIPLAN	75%	64,93%

- BR-040/GO/MG - Rota dos Cristais

TCU

- PR - Lote 04

- PR - Lote 05

Edital

- PR Lote 03

- PR Lote 06

- BR-262/MG - Rota do Zebu

Estudos

- Elaboração dos relatórios preliminares para otimiza- ção contratual

Sertaneja)

- Rota Pequi

- Aut. Fluminense

- BR-356/RJ/MG

- BR-101/BA

- BR-155/158/MT/PA

- BR-135/316/MA

- Rod. Catarinenses

- Ecosul+BR-101/RS

- Rod. Pantanal

- Rod. Tuiuiú

- Via Bahia

- Rod. do Aço

71%

- PR Lote 06

- BR-262/MG (Rota do Zebu)

Estudos

- Rota Pequi

- Aut. Fluminense

- BR-356/RJ/MG

- BR-101/BA

- BR-155/158/MT/PA

- BR-135/316/MA

- Rod. Catarinenses

- Ecosul+BR-101/RS

- Rod. Pantanal

- Rod. Tuiuiú

- Via Bahia

- Rod. do Aço

Estudos

  - EF-118 Rio Vitória

  - Corredor FICO-FIOL

  - Ferrogrão

  - RMS

  - FTC

  - FTL

  - FCA

  - 6 Trens de passageiros

100%

Estudos

- EF-118 Rio Vitória

- Corredor FICO-FIOL

- Ferrogrão

- RMS

- FTC

- FTL

- FCA

- 6 Trens de passageiros

- RMS (não operacionais)

- FTL (não operacionais)

- FCA (não operacionais)

Referência de cálculo do indicador - atender 75% dos projetos constantes das carteiras do Ministério dos Transportes e do Ministério de Portos e Aeroportos no ano de 2024;

Mapa Estratégico 2023-2027

Relatório de Avaliação Estratégica - 1º trimestre 2024	11

Meta

Projetos	Diretoria	prevista 2024

Meta executada

Previsto 3º Tri/24

Executado 3º Tri/24

Previsto até dez/24

Participação na Estruturação de Projetos da Carteira (MT e MPA)

DIPLAN	75%	64,93%

Estudos

- Hidrovia Rio Madeira

- Hidrovia Rio Paraguai

- Hidrovia Lagoa Mirim

- Canal de acesso Paranaguá

- TMP – Recife

- TMP- Maceió

- Porto Itajaí

- SUA01

- PAR14, PAR15, PAR25

- ITG02

- MCP01

- VDC29

- Estudos da Ponte Bi-nacional Uruguaiana e São Borjas;

Monitoração

- MSVIA

- Concebra

- Via040

- Autopista Fluminense

93%

93%

Estudos

•	Rio Grande

•	VCD10

•	SSB01

•	RIG25

•	PVH03

•	IMB11

•	IQI15

Leilão

- Ponte Bi-nacional S. Tomé e São Borja

Estudos

- Corredor bioceânico

18,75% ao tri	Total	22,31%

Referência de cálculo do indicador - atender 75% dos projetos constantes das carteiras do Ministério dos Transportes e do Ministério de Portos e Aeroportos no ano de 2024;

Mapa Estratégico 2023-2027

Relatório de Avaliação Estratégica - 1º trimestre 2024	12

## Obras da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL)

Projetos	Diretoria

Apoio Técnico

EDITAL PUBLICA-

Valor público gerado

  - Desenvolvimento econômico e logístico para as regiões Centro-Oeste e Nordeste.

  - Escoamento mais eficiente da produção

Informes

PPA 2024-2027

Entrega: 2816 - Construção da Ferrovia de Integra- ção Oeste - Leste - FIOL 2 (285km até 2027)

Meta 2024: 45 km

Riscos

Redução do ritmo de

Obras da Ferro- via de Integração Oeste-Leste (FIOL)

DIREM

DO EM 20/05 Contra- tação de serviços de	• consultoria técnica

agrícola e mineral

Aumento da competitividade do Brasil junto ao mercado internacional

Novo PAC

obras em função de impe- ditivos e não liberação de frentes por outros órgãos

especializada em

engenharia.

  - Integração regional, incentivando o

desenvolvimento industrial e a geração de empregos

Construção da Ferrovia de Integração Oeste-Leste

- FIOL 1 e 2

Avanço até set-2024

  - 68,31% de avanço físico

envolvidos

Meta

Projetos	Diretoria	prevista 2024

Meta executada

Previsto 3º Tri/24

Executado 3º Tri/24

Previsto até dez/24

Obras da Ferro- via de Integração Oeste-Leste (FIOL)

DIREM	70%	40,50%

Implantação da FIOL II, trecho Caetité/BA a Barreiras/BA

51%

•	Supressão Vegetal

•	Terraplanagem (km)

•	Sublastro (km)

•	Drenagem (km)

•	OAC (km)

•	Dormentes lançados na Via

•	Trilhos montados na grade

•	Superestrutura Pronta

•	OAE

17,5% ao tri	Total	12,75%	Avanço acima de 70% da obra

Referência de cálculo do indicador - execução de 70% das atividades previstas na construção da FIOL II para o ano de 2024;

Mapa Estratégico 2023-2027

Relatório de Avaliação Estratégica - 1º trimestre 2024	13

## Liberação de Frente de Obra do Investimento Cruzado FICO - Desapropriação

Projetos	Diretoria

Apoio Técnico

Valor público gerado	Informes

Riscos

Liberação de Frente de Obra do Investimento Cruzado FICO - Desapropriação

DIREM

EDITAL PUBLICA-

DO EM 20/05 Contra- tação de serviços de consultoria técnica especializada em engenharia.

- Processo a garantir que as áreas necessá- rias para a construção sejam legalmente adquiridas e desocupadas, permitindo que as obras possam ser iniciadas sem atrasos.

- Realizado de maneira justa e transpa- rente, respeitando os direitos dos pro- prietários e minimizando conflitos.

Novo PAC

Construção já   com   15,14%   de   execu- ção entre Mara Rosa/GO e   Água   Boa/ MT,  com  363km  de  extensão,  por  meio  do Investimento Cruzado com a Vale S.A.

Início do lançamento dos trilhos no trecho de en- troncamento com a Ferrovia NorteSul.

Não ingresso de benefícios financeiros oriundos de subcon- cessões e outras ativi- dades da empresa

Meta

Projetos	Diretoria	prevista 2024

Meta executada

Previsto 3º Tri/24

Executado 3º Tri/24

Previsto até dez/24

Liberação de Frente de Obra do Investimento Cruzado FICO - Desapropriação

DIREM	70%	47,25%

  - Desapropriação e liberação de frentes de obra (Pacotes 08 a 11)

  - Ajuizamento / Planejamento de mutirão de conciliação

  - Assinatura de escrituras públicas / Realização de mutirão de conciliação

45%

Desapropriação e liberação de frentes de obra (Pacotes 08 a 11)

  - Tratamento de eventuais impedimen- tos e cadastros complementares

Liberação das frentes Arqueologia e Com- ponente Indígena

  - Elaboração do PBAI após aprovação do ECI

17,5% ao tri	Total	11,25%

Referência de cálculo do indicador - execução de 70% das atividades previstas na liberação de frente de obra da FICO para o ano de 2024;

Mapa Estratégico 2023-2027

Relatório de Avaliação Estratégica - 1º trimestre 2024	14

# OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.2

### Consolidar a imagem institucional visando a evolução do negócio da Infra S.A.

Programa de integração Institucional Imagem Institucional

Mapa Estratégico 2023-2027

OE 1.2 Consolidar a imagem institucional visando a evolução do negócio da Infra S.A.

Programa Imagem Institucional Programa de Integração Institucional

Meta 2024

Meta (até o 3º tri)

Acumulado

68,51%

51,38%

52,52%

PRESI	PRESI	PRESI	PRESI

Projeto	Meta	Acumulado	Situação 80%

Publicações em meio de comunicação

Comunicação Corporativa

60% até o 3º trimestre

80%

70,00%	As publicações em meios de comunicação e seu monitoramento foram exitosos no semestre.

Os trâmites internos processuais com relação à licitação foram realizados, no entanto, decorrente de fato su-

Estratégia para Todos

60% até o 3º trimestre

50%

37,50% até o 3º trimestre

18,75%

57,00%

perveniente, o referido processo licitatório foi revogado.

O Portfólio Estratégico 2023-2027 está sendo monitorado por meio de ferramenta de gerenciamento de proje- tos, e subsidiada pelas unidades que detêm as atribuições para a execução dos objetivos estratégicos.

Plano de Comunicação

30%

50,00%

22,50% até o 3º trimestre

O Plano de comunicação será desenvolvido por meio da empresa a ser contratada para fazer a comunicação corporativa.

PRESI

Plano de Integridade

50%

37,50% até o 3º trimestre

75,00%

O Plano de Integridade e seu monitoramento foram exitosos no semestre.

Mapa Estratégico 2023-2027

Relatório de Avaliação Estratégica - 1º trimestre 2024	16

Publicações em meio de comunicação

Projetos	Diretoria

Apoio Técnico

Valor público gerado

Informes

Riscos

Publicações em meio de comunicação

PRESI

Ampliar a visibilidade da Infra S.A.

-	para construção positiva da imagem institucional mantendo a credibilidade

nas entregas

Meios de comunicação Infra S.A.

- Redes Sociais

- Jornais de grande circulação

- Intranet e site

- Canais de parceiros do Setor	-

- E-mail institucional

- Pessoalmente

- Eventos institucionais

- Campanhas

- Assessoria

Meta

Projetos	Diretoria	prevista 2024

Meta executada

  - Panorama Transportes

  - Boletim de Logística

  - Leilão BR-381

Previsto 3º Tri/24

Executado 3º Tri/24

Previsto até dez/24

  - Eventos PNL

Publicações em meio de comunicação

PRESI

80%

Equivalente

a 97 publicações no ano

70,00%

- Projeto para transporte ferroviário de passageiros entre Fortaleza e Sobral

- Projeto para transporte de passageiros na FCA

- Fortaleza e Sobral prevê projeto para ampliar as ferrovias

- Estudo para transporte de passageiros por trens em Santa Catarina

- Infra S.A. está na fase final para contratação de estudo de trens de passageiros

- Infra S.A. habilia consórcio TPF/Norconsult

80%

- Dormentes da FIOL

- Panorama Transportes

- Boletim de Logística

- Leilão BR-040

- Balanço das atividades do ano

- Estudos para o Vale Europeu

20% ao tri

40% ao sem.

Total	20,00%

Referência de cálculo do indicador - realização de 80% das publicações previstas para o ano de 2024 (a meta de 80% corresponde a 97 publicações no ano);

Mapa Estratégico 2023-2027

Relatório de Avaliação Estratégica - 1º trimestre 2024	17

## Comunicação Corporativa

Projetos	Diretoria

Apoio Técnico

Valor público gerado

Informes

Riscos

Comunicação Corporativa

PRESI

A contratar

1703 - Contratação de empresa es- pecializada na solução de serviços de comunicação corporativa, para realiza- ção de assessoria e planejamento de comunicação, no relacionamento com a imprensa, na produção de conteúdo multimídia e em relações públicas, a serem realizadas

  - 25/01/24 - Abertura de licita- ção para contratação

  - 13/05/24 - Edital RLE nº 09/2023 - 41 REVOGADO em razão de interesse público decorrente de fato superve- niente.

  - Novo processo licitatório	- iniciado

A Comunicação corporativa con- tribui para o conceito de aprimo- ramento institucional:

Gestão de Mudança

Meta

Projetos	Diretoria	prevista 2024

Meta executada

Previsto 3º Tri/24

Executado 3º Tri/24

Previsto até dez/24

Comunicação Corporativa

PRESI	80%	18,75%

Licitação revogada

0%	Contratação de empresa especializada e início de execução do contrato

20% ao tri	Total	0%

Referência de cálculo do indicador - execução de 80% das atividades previstas no âmbito do projeto Comunicação Corporativa para o ano de 2024;

Mapa Estratégico 2023-2027

Relatório de Avaliação Estratégica - 1º trimestre 2024	18

## Estratégia para Todos

Projetos	Diretoria

Apoio Técnico

Valor público gerado

Informes

Riscos

Estratégia para Todos

PRESI

Apresentação e publi- cidade dos resultados e perspectivas sobre os negócios da Infra

-	S.A.

    - Gerenciamento de projetos por meio do sistema Redmine Infra S.A.

    - Vinculação do Portfólio Estratégico ao RVA 2024 – validação SEST

A Estratégia para Todos contribui para o conceito de apri-	- moramento institucional:

Gestão de Mudança; e

Sistemática de Mensuração do Desempenho da Infra

S.A e Relatórios (Revisões Trimestrais)

Meta

Projetos	Diretoria	prevista 2024

Meta executada

Previsto 3º Tri/24

    - Realização da Reunião de Avaliação Estratégica

Executado 3º Tri/24

Previsto até dez/24

Estratégia para Todos

PRESI	50%	57%

do primeiro semestre

    - Monitoramento dos projetos

    - Criação do boletim de projetos

60%	•	Vinculação ao RVA 2024

      - Criação do boletim de projetos

12,50% ao tri	Total	15%

Referência de cálculo do indicador - execução de 50% das atividades previstas no âmbito do projeto Estratégia Para Todos para o ano de 2024;

Mapa Estratégico 2023-2027

Relatório de Avaliação Estratégica - 1º trimestre 2024	19

## Plano de Comunicação

Projetos	Diretoria

PRESI

Plano de Comunicação

Apoio Técnico

-

Valor público gerado

Ferramenta que irá auxiliar a coletar e organizar as principais informações a respeito do governo, mercado e clientes para traçar os principais ca- minhos para alcançar a comunicação

da organização e mapear as melhores soluções para os negócios da Infra S.A.

Informes

O Plano de Comunicação contribui para o conceito de aprimoramento institu- cional:

Gestão de Mudança

Riscos

-

Meta

Projetos	Diretoria	prevista 2024

Meta executada

Previsto 3º Tri/24

Executado 3º Tri/24

Previsto até dez/24

Plano de Comunicação

PRESI	30%	50,00%

    - Fase interna de licitação para contratação de consultoria corporativa

      - Contratação de consultoria corporativa que

0%	irá contemplar o Plano de Comunicação

7,5% ao tri	Total	0%

Referência de cálculo do indicador - execução de 30% das atividades previstas na elaboração do Plano de Comunicação para o ano de 2024;

Mapa Estratégico 2023-2027

Relatório de Avaliação Estratégica - 1º trimestre 2024	20

## Plano de Integridade

Projetos	Diretoria

Plano de

Integridade	PRESI

Apoio Técnico

-

Valor público gerado

Ferramenta que promove a trans- parência e a confiança da Infra S.A., reduz a corrupção e os comporta- mentos antiéticos além de fortale- cer a governança e a responsabi- lidade pública, contribuindo para um ambiente mais justo e equita- tivo.

Informes

Link de Governança e Integridade

https://www.infrasa.gov.br/governanca/integridade/

- Adesão ao Pacto Brasil pela integridade empresarial, promovido pela CGU.

Riscos

-

Meta

Projetos	Diretoria	prevista 2024

Meta executada

Previsto 3º Tri/24

Executado 3º Tri/24

Previsto até dez/24

Plano de Integridade

PRESI	50%	75%

  - Consolidação das informações para o Elaboração do Relatório de Integridade 1º Sem/24 - RRCII

  - Monitoramento do Plano de Integridade

  - Execução do Plano de Integridade

100%

  - Monitoramento do Plano de Integridade

  - Execução do Plano de Integri- dade

12,50% ao tri	Total	25%

Referência de cálculo do indicador - execução de 50% das atividades previstas para o Plano de Integridade no ano de 2024;

Mapa Estratégico 2023-2027

Relatório de Avaliação Estratégica - 1º trimestre 2024	21

# OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.3

### Implementar e valorizar as iniciativas ambientais e sociais

Programa Sustentável

OE. 1.3 Implementar e valorizar as iniciativas ambientais e sociais

Programa Sustentável

Meta 2024

Meta (até o 3º tri)

Acumulado

55%

41,25%

52,85%

Projeto	Meta	Acumulado	Situação

A Jornada ASG Infra S.A., instituída pela Portaria nº 94/2024, estabeleceu um Grupo de Trabalho inicial cujo objetivo era o diagnóstico da empresa com relação a aspectos ambientais, sociais e de governança, de modo

PRESI

Compromissos Infra S.A com a Susten- tabilidade – Agenda ASG

10%

7,50% até o 3º trimestre

64,75%

a subsidiar a alta gestão quanto ao melhor direcionamento futuro para possíveis novos projetos dentro do mesmo tema. Além disso, a Jornada também foi responsável por agregar iniciativas antes pulverizadas na em- presa com o fito de unir esforços em uma mesma direção, maximizando o recurso público empregado. Com isso, o GT têm se reunido mensalmente e produzindo o material necessário para a produção do relatório final e proposição da Política de Sustentabilidade.

DIREM

Agenda de Inovação Socioambiental de Empreendimentos

10%

7,50% até o 3º trimestre

30,00%	Visto que o projeto já apresentava bom andamento, as atividades foram redesenhadas para não somente pla- nejar a Agenda de Inovação Socioambiental mas iniciar a sua implementação.

DIRAF

Diversidade & Inclusão

CONSAD

Ouvidoria Cidadã

20%

15% até o 3º trimestre

70%

52,50% até o 3º trimestre

29,00%

68,00%

O projeto Diversidade & Inclusão teve um avanço significativo no 3º trimestre, com destaque para a realização do Letramento em Diversidade, Equidade e Inclusão, envolvendo participantes de toda a empresa, com carga horária de 40h.

O projeto tem sido desenvolvido regularmente. A Ouvidoria segue com participação ativa na RIT - Rede de Integridade dos Transportes, e adotou ferramentas de automação digitais na unidade.

DIMEI

Metodologias sustentáveis

55%

41,25% até o 3º trimestre

72,50%

Soluções e inovações tecnológicas em função das mudanças climáticas e estímulo à redução da emissão dos gases de efeito estufa.

  - Projeto em parceria com Ministério dos Transportes “Melhor Ar” sobre a descarbonização do transporte rodoviário de cargas;

  - Projeto em parceria com o MME para apoio técnico para os estudos do CBIO.

Mapa Estratégico 2023-2027

Relatório de Avaliação Estratégica - 1º trimestre 2024	23

Compromissos Infra S.A com a Sustentabilidade – Agenda ASG

Projetos	Diretoria

Apoio Técnico

Valor público gerado

Informes

Riscos

Compromissos Infra S.A com a Sustentabilidade – Agenda ASG

PRESI

Grupo de Trabalho (GT) instituído pelo Presidente Infra S.A Portaria nº 94, DE 22 DE MARÇO DE

2024

- Implementação da Jornada ASG (Ambiental, Social e Governança) de maneira estratégica, priorizada e eficiente em atendimento aos prin- cípios exigidos principalmente pelo iESGo - TCU.

- Estruturação de projetos para análi- se abrangente, formal e organizada em função dos processos, riscos e oportunidades acerca do tema nos negócios da empresa.

Setor público

- A motivação orientada pelo interesse pú- blico; cumprimento de mandatos legais, normativos e regulatórios; e liderança pelo exemplo de boas práticas incorporadas

Mercado,  duas  abordagens  de  investimento	- ASG se destacam:

- Prevenção de riscos - riscos associados a tais aspectos

- A da promoção de impacto positivo, que foca na adicionalidade de benefícios por meio de suas operações.

Meta

Projetos	Diretoria	prevista 2024

Meta executada

Previsto 3º Tri/24

Executado 3º Tri/24

Previsto até dez/24

Compromissos Infra S.A com a Sustentabilidade – Agenda ASG

PRESI	10%	64,75%

  - Coleta de dados

  - Vinculação de dados a cadeia de valor e iESGo TCU

  - Diagnóstico inicial

96%	•	Estratégia ASG na INFRA S.A.

    - Priorização e planejamento para implementação de iniciativas ASG.

2,5% ao tri	Total	24%

Referência de cálculo do indicador - execução de 10% das atividades previstas para o projeto Compromissos Infra S.A com a Sustentabilidade – Agenda ASG no ano de 2024;

Mapa Estratégico 2023-2027

Relatório de Avaliação Estratégica - 1º trimestre 2024	24

## Agenda de Inovação Socioambiental de Empreendimentos

Projetos	Diretoria

Apoio Técnico

Valor público gerado

Informes

Riscos

Agenda de Inovação Socioambiental de Empreendimentos

DIREM

Portaria 255/2023

– Institui a Co- missão Gestora Permanente do Plano de Logística Sustentável e da Agenda Ambiental na Administração Pública

Plano de Logística Sustentável – PLS e Selo A3P adoção de iniciativas com base em cinco eixos temáticos:

- uso racional dos recursos naturais

- e bens públicos,

- gestão adequada dos resíduos gerados, qualidade de vida no ambiente

- de trabalho,

- sensibilização e capacitação e licitações sustentáveis.

Redesenho do projeto com vistas a não somente cons- truir a agenda socioambien-

tal da empresa mas já imple-	-

mentá-la.

Meta

Projetos	Diretoria	prevista 2024

Meta executada

Previsto 3º Tri/24

Executado 3º Tri/24

Previsto até dez/24

Agenda de Inovação Socioambiental de Empreendimentos

DIREM	10%	30,00%

- Estruturação de Metodologia

- Seleção de empreendimento-piloto

54%

- Interação com partes envolvidas

- Avaliação dos resultados

- Aprovação e publicação da Agenda

2,5% ao tri	Total	13,50%

Referência de cálculo do indicador - execução de 10% das atividades previstas para realização da Agenda de Inovação Socioambiental de Empreendimentos no ano de 2024;

Mapa Estratégico 2023-2027

Relatório de Avaliação Estratégica - 1º trimestre 2024	25

## Diversidade & Inclusão

Projetos	Diretoria

Apoio Técnico

Valor público gerado

Informes

Riscos

Diversidade & Inclusão

DIRAF

COELE OUVIR

  - Cumprimento de Normas e Regulações

  - Promoção de inovação e criatividade

  - Engajamento e a satisfação dos funcionários

  - Maior produtividade e retenção de talentos

  - Igualdade e justiça social

Realizado o curso Letra-

mento	em	Diversidade	-

Equidade e Inclusão com

participação de diversas unidades da empresa.

Meta

Projetos	Diretoria	prevista 2024

Meta executada

Previsto 3º Tri/24

Executado 3º Tri/24

Previsto até dez/24

Diversidade & Inclusão

DIRAF	20%	29%

  - Letramento em Diversidade Equidade e Inclusão.

66%

  - Normatização sobre cotas para pessoas mulhe- res vítimas de violência doméstica em contratos de terceirização vagas para grupos menorizados selecionados.

  - Evento sobre Diversidade e Inclusão

5% ao tri	Total	16,50%

Referência de cálculo do indicador - execução de 20% das atividades previstas para o projeto Diversidade & Inclusão no ano de 2024;

Mapa Estratégico 2023-2027

Relatório de Avaliação Estratégica - 1º trimestre 2024	26

## Ouvidoria Cidadã

Projetos	Diretoria

Ouvidoria Cidadã	PRESI

Apoio Técnico

Parceria com as unidades institucio- nais que tocam os empreendimentos e projetos da Infra S.A.;

Valor público gerado

- Desenolvimento sustentável observando os princí- pios ASG;

- Fornecer dados e informações que podem facilitar as tomadas de decisões estratégicas;

- Buscar o usuário, promovendo novas formas de aten- dimento em seu papel institucional;

- Atuar de forma inclusiva, transparente e responsável; e

- Inovação e criação de valor.

Informes

Reconhecimento da Infra

S.A. como empresa Cidadã, por sua atuação de forma inclusiva, ética, transparen- te e com responsabilidade socioambiental.

Riscos

-

Meta

Projetos	Diretoria	prevista 2024

Meta executada

Previsto 3º Tri/24

Executado 3º Tri/24

Previsto até dez/24

Ouvidoria Cidadã	PRESI	70%	68%

  - Participação na RIT – Rede de Integridade dos Transportes

  - Automação das fer- ramentas digitais da Ouvidoria;

80%

  - Ouvidoria Itinerante;

  - Inovação nos processos de trabalho;

  - Plano de Comunicação;

  - Envolver a alta gestão para fomentar o engajamento de todas as partes interessadas;

  - Gestão dos dados;

  - Parcerias e Benchmark; e

17,5% ao tri	Total	20%

Referência de cálculo do indicador - execução de 70% das atividades previstas para o projeto Ouvidoria Cidadã no ano de 2024;

Mapa Estratégico 2023-2027

Relatório de Avaliação Estratégica - 1º trimestre 2024	27

## Metodologias sustentáveis

Projetos	Diretoria

DIMEI

Metodologias sustentáveis

Apoio Técnico

ONTL

Valor público gerado

    - Desenvolver metodologias as- sociadas ao desafio de precificar riscos socioambientais em projetos ferroviários.

    - Sistemas aprimorados e eficientes para o Free Flow em rodovias, com foco na experiência do usuário.

Informes

  - Projeto em parceria com Ministério dos Transportes “Melhor Ar” sobre a descar- bonização do transporte rodoviário de cargas;

  - Projeto em parceria com o MME para apoio técnico para os estudos do CBIO.

Riscos

-

Meta

Projetos	Diretoria	prevista 2024

Meta executada

Previsto 3º Tri/24

Executado 3º Tri/24

Previsto até dez/24

Metodologias sustentáveis

DIMEI	55%	72,50%

    - Instrução processual de planejamento da contra- tação e gestão de parcerias

    - Acompanhamento das metas e do escopo de trabalho da 1a onda de aprimoramento - UFLA

    - Acompanhamento das metas e do escopo de trabalho do plano de trabalho - MME

100%	•	Encaminhamentos da política de contro-

le da emissão de poluentes no TRC - MT

13,75% ao tri	Total	25%

Referência de cálculo do indicador - execução de 55% das atividades previstas para o projeto Metodologias Sustentáveis no ano de 2024;

Mapa Estratégico 2023-2027

Relatório de Avaliação Estratégica - 1º trimestre 2024	28

# OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.1

### Desenvolver,	comercializar	e	gerir produtos/serviços visando geração

de receitas

Receita de novos negócios

OE 2.1 Desenvolver, comercializar e gerir produtos/serviços visando geração de receitas.

Receita de Novos Negócios

Meta 2024

Meta (até o 3º tri)

Acumulado

66%

49,50%

57,25%

Projeto	Meta	Acumulado	Situação

DIMEI

Empreendimento conjunto: Joint Ven- tures, parcerias, oportunidade de negó- cios.

DIMEI

Receitas advindas do Conecta INFRA S.A

DIMEI

Inteligência de Mercado - Serviços Pres- tados

40%

30% até o 3º trimestre

40%

30% até o 3º trimestre

50%

37,50% até o 3º trimestre

26,00%

70,75%

75,00%

Considerando cronograma alterado e aprovado pela DIMEI, conforme Nota Técnica 4 (SEI nº 8490092), a tarefa realizada pela SUDEP para o projeto Verificador Independente de Pedágio - VIP (Joint Venture), no terceiro trimestre de 2024, foi o planejamento da contratação de consultoria para a elaboração do modelo e plano de negócios. Tal atividade foi consoante às metas, conforme cronograma proposto.

Os desafios apresentados ao mercado, até o momento, no Centro de Inovação da Infra S.A., o Espaço Conecta são:

  - Precificação de Riscos Socioambientais em Projetos Ferroviários; e

  - Resolução de Desafios do Sistema Free Flow em Rodovias Federais Concedidas.

Ambas tiveram seus parceiros selecionados para execução do projeto, contudo seguem em negociações para assinatura de contrato e outros encaminhamentos oportunos.

A ferramenta oferece criação de novas soluções, metodologias e produtos que, ao serem desenvolvidos e lan- çados no mercado, têm potencial para abrir novas fontes de receita, fortalecer a posição competitiva da Infra

S.A. e impulsionar o crescimento financeiro sustentável nos próximos anos.

Diferentemente do verificador independente de pedágio, foram contratados, por meio de projetos vinculados à SUINM, os serviços de verificação independente para os seguintes ativos: Ferrovia Rumo Malha Oeste e Ro- dovia Autopista Fluminense em função dos processos de relicitações de concessões federais.

Mapa Estratégico 2023-2027

Relatório de Avaliação Estratégica - 1º trimestre 2024	30

Empreendimento conjunto: Joint Ventures, parcerias, oportunidade de negócios

Projetos	Diretoria

Apoio Técnico

Valor público gerado

Informes

Riscos

Empreendimento conjunto: Joint Ventu- res, parcerias, oportu- nidade de negócios

DIMEI

Verificador Independente é uma entidade imparcial, não vinculada à concessionária e nem ao Estado, que atua de forma neutra e com independência técnica, fiscalizando

-	a execução do contrato e aferindo o desempenho da concessionária com base no sistema de mensuração, de- sempenho de indicadores e no mecanismo de pagamento, constantes no edital.

Cronograma do projeto

alterado e aprovado	- pela DIMEI.

Meta

Projetos	Diretoria	prevista 2024

Empreendimento

Meta executada

Previsto 3º Tri/24

- Avaliação Oportunidade de

Executado 3º Tri/24

Previsto até dez/24

- Avaliação Oportunidade de Negócio

conjunto: Joint Ventu- res, parcerias, oportu- nidade de negócios

DIMEI	40%	26%

Negócio

- Relatório do Modelo de Negócio

50%

- Governança – Due Diligence e governança interna

- Realizar Avaliação dos riscos do negócio

10% ao tri	Total	12,50%

Referência de cálculo do indicador - execução de 40% das atividades previstas para realização de Empreendimento conjunto: Joint Ventures, parcerias, oportunidade de negócios em 2024;

Mapa Estratégico 2023-2027

Relatório de Avaliação Estratégica - 1º trimestre 2024	31

## Receitas advindas do Conecta INFRA S.A.

Projetos	Diretoria

DIMEI

Receitas advindas do Conecta INFRA S.A.

Apoio Técnico

ONTL - Espaço Conecta

Valor público gerado

Propósito de contribuir com o desenvol- vimento da infraestrutura de transporte e logística, promovendo iniciativas que fortalecem nossa integração com institui- ções de pesquisa, universidades, startups, empresas de diversos setores e empreen- dedores.

Informes

OPORTUNIDADES CADASTRADAS

- Precificação de Riscos Socioambientais em Projetos Ferroviários

- Resolução de Desafios do Sistema Free Flow em Rodovias Federais Concedi- das

Riscos

-

Meta

Projetos	Diretoria	prevista 2024

Meta executada

Previsto 3º Tri/24

- Consolidação do Espaço Conecta (Se- gunda fase do API)

Executado 3º Tri/24

Gestão do contrato

Previsto até dez/24

Receitas advindas do Conecta INFRA S.A.

DIMEI	40%	70,75%

Produto 2 - Prova de Conceito Produto 3 - Programa de Integração

83%

Produto 2 - Prova de Conceito Produto 3 - Programa de Integração Produto 4 - Plataforma Tecnológica Produto 5 - Pesquisa de Parceiros produto 6 - Diretrizes Evolutivas

10% ao tri	Total	20,75%

Referência de cálculo do indicador - execução de 40% das atividades relacionadas à estruturação do Portal Conecta, com o objetivo de geração de receitas, em 2024;

Mapa Estratégico 2023-2027

Relatório de Avaliação Estratégica - 1º trimestre 2024	32

## Inteligência de Mercado - Serviços Prestados

Projetos	Diretoria

Apoio Técnico

Valor público gerado

Informes

Riscos

Inteligência de Mercado - Serviços Prestados

DIMEI

Contratação de consultoria PNUD

Serviços ofertados com tendências e oportunidades para otimizar estratégias

de negócio e competitivi- dade, antecipar demandas do mercado permitindo decisões informadas que impulsionam o crescimento e a inovação na empresa.

Verificação Independentes de Concessões Federais.

Diferentemente do verificador independente de pedá- gio, foram contratados, por meio de projetos vinculados

à SUINM, os serviços de verificação independente para os	-

seguintes ativos: Ferrovia Rumo Malha Oeste e Rodovia Autopista Fluminense em função dos processos de relici- tações de concessões federais.

Meta

Projetos	Diretoria	prevista 2024

Inteligência de

Meta executada

Previsto 3º Tri/24

  - Análise Socioeconômica - Minuta - PELT-RS

Executado 3º Tri/24

Previsto até dez/24

- Estudos, panoramas e diagnósticos

Mercado - Serviços Prestados

DIMEI	50%	75%

  - Produtos parciais Estudos de ZPE e de CILs

  - Entrega do 5o relatório do Estado de Mato Grosso do Sul - Aeroportos - etapa 2

100%

logísticos

- Entregas e Acompanhamento

12,50% ao tri	Total

25%

Referência de cálculo do indicador - execução de 50% das atividades previstas para o projeto Inteligência de Mercado - Serviços Prestados, em 2024;

Mapa Estratégico 2023-2027

Relatório de Avaliação Estratégica - 1º trimestre 2024	33

# OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.2

### Promover a inovação e a melho- ria contínua em estudos, projetos e obras de fomento e integração modal

Programa de Inovação no Setor

Mapa Estratégico 2023-2027

OE 2.2 Promover a inovação e a melhoria contínua em estudos, projetos e obras de fomento e integração modal

Programa de Inovação no Setor

Meta 2024

Meta (até o 3º tri)

Acumulado

86%

64,50%

70,25%

Projeto	Meta	Acumulado	Situação

DIMEI

ONTL

90%

67,50% até o 3º trimestre

70,25%

Parceria do ONTL com a SUGAT na elaboração do Geoportal.

As informações geográficas e outros detalhes sobre os empreendimentos e os projetos da Infra S.A. estão reunidos no GeoPortal, uma plataforma que permite que tanto profissionais da Infra S.A., quanto usuários externos do Ministério dos Transportes e outros órgãos relacionados ao setor de infraestrutura, acessem as informações de Inteligência Geográfica produzidas pela empresa.

Mapa Estratégico 2023-2027

Relatório de Avaliação Estratégica - 1º trimestre 2024	35

ONTL

Projetos	Diretoria

ONTL	DIMEI

Apoio Técnico

Entidades median- te o fornecimento de dados e outros meios de coopera- ção técnica

Valor público gerado

Iniciativa capaz de responder às neces- sidades de informação existentes em relação à infraestrutura, transporte e lo- gística, consolidando e disseminando co- nhecimento, além de proporcionar uma visão global e transversal do setor para subsidiar os processos decisórios, apoian- do a missão da Infra S.A. no planejamento dos transportes e da logística do Brasil.

Informes

https://www.infrasa.gov.br/ontl/

O ONTL contribui para o conceito de apri- moramento institucional:

Sistema de Informações Gerenciais

Riscos

Ausência de instru- mentos para fortale- cimento da utilidade estratégica do Obser- vatório Nacional de Transporte e Logística (ONTL)

Meta

Projetos	Diretoria	prevista 2024

Meta executada

Previsto 3º Tri/24

  - Desenvolvimento, manutenção e atualização das publicações e aplicações do ONTL

  - Entrega da Avaliação dos indicadores do ONTL

Executado 3º Tri/24

Previsto até dez/24

- Indução do aprimoramento da infor- mação de transporte e logística

- Desenvolvimento, manutenção e atu-

ONTL	DIMEI	90%	70,25%

  - Desenvolvimento, manutenção e atualização das publicações e aplicações do ONTL

  - Entrega da Proposta de novos indicadores do ONTL

  - Desenvolvimento e atualização de painéis analíticos e aplicações

90%

alização das publicações e aplicações do ONTL

  - Entrega da implementação de novos indicadores de transporte e logística para o ONTL

22,5% ao tri	Total

22,50%

Referência de cálculo do indicador - execução de 90% das atividades previstas para o projeto ONTL em 2024;

Mapa Estratégico 2023-2027

Relatório de Avaliação Estratégica - 1º trimestre 2024	36

# OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.3

### Otimizar a gestão de custos e gastos

Programa de monitoramento de custos e gastos

OE 2.3 Otimizar a gestão de custos e gastos

Programa de Monitoramento de Custos e Gastos

Meta 2024

Meta (até o 3º tri)

Acumulado

26%

19,50%

38,88%

52,75%

Projeto	Meta	Acumulado	Situação

DIRAF

Integrar sistemas de planejamento (con- tratação, orçamentário..)

30%

22,50% até o 3º trimestre

Projeto em regular andamento. Previsão para aprovação da Norma Geral de Orçamento e Finanças até dezem- bro de 2024.

DIRAF

Gestão de Custos

20%

15% até o 3º trimestre

25,00%

Tratativas junto à Agência Nacional de Águas e Saneamento (ANA) para autorização do direito de uso do SISPLANA - Sistema de Planejamento, Orçamento e Gestão da ANA pela INFRA S.A., que permite, entre outras possibilidades, a customização para a gestão de custos.

Mapa Estratégico 2023-2027

Relatório de Avaliação Estratégica - 1º trimestre 2024	38

Integrar sistemas de planejamento (contratação, orçamentário..)

Projetos	Diretoria

Apoio Técnico

Valor público gerado

Informes

Riscos

Integrar sistemas de planejamento (contratação, orça- mentário..)

DIRAF

SUPTI

A incorporação do SIGEM (módulo de acompanha- mento de contratos da DIREM) pelo SIGA para usu- ários da INFRA terem acesso, em mesmo sistema, a informações orçamentárias, financeiras, execução física, medições, saldo contratual, histórico dos res- ponsáveis pela fiscalização e gestão, entre outras in- formações, que de fato, facilitam e dão mais agilida- de ao acompanhamento da execução dos contratos pela área responsável.

Após a realização da integração, foi dada continuidade ao projeto

através da elaboração da Normal	-

Geral de Orçamento e Finanças

Meta

Projetos	Diretoria	prevista 2024

Meta executada

Previsto 3º Tri/24

Executado 3º Tri/24

Previsto até dez/24

Integrar sistemas de planejamento (contratação, orça- mentário..)

DIRAF	30%	52,75%

Aprovação de Norma Geral de Orçamento e Finanças

91%

Aprovação de Norma Geral de Orçamento e Finanças

7,50% ao tri	Total

22,75%

Referência de cálculo do indicador - execução de 30% das atividades relacionadas a integração dos sistemas de planejamento (contratação, orçamento...) em 2024;

Mapa Estratégico 2023-2027

Relatório de Avaliação Estratégica - 1º trimestre 2024	39

## Gestão de Custos

Projetos	Diretoria

Gestão de Custos	DIRAF

Apoio Técnico

AUDIN SUADM

Agência Nacional de Águas e Sane- amento - ANA

Valor público gerado

Espera-se o controle de custos atrelados às operações da INFRA S.A, que permita efeti- var uma gestão mais racional e econômica dos valores gastos, bem como tornar ágeis a produção de informações gerenciais sobre o assunto.

Informes

Tratativas junto à Agência Nacional de Águas e Saneamento (ANA) para autoriza- ção do direito de uso do SISPLANA - Sis- tema de Planejamento, Orçamento e Ges- tão da ANA pela INFRA S.A., que permite, entre outras possibilidades, a customiza- ção para a gestão de custos.

Riscos

-

Meta

Projetos	Diretoria	prevista 2024

Meta executada

Previsto 3º Tri/24

Executado 3º Tri/24

Previsto até dez/24

Gestão de Custos	DIRAF	20%	25%

Adesão ao SISPLANA - Sistema de Planejamento, Orçamento e Gestão da ANA

100%	-

5% ao tri	Total	25%

Referência de cálculo do indicador - execução de 20% das atividades relacionadas ao projeto Gestão de Custos em 2024;

Mapa Estratégico 2023-2027

Relatório de Avaliação Estratégica - 1º trimestre 2024	40

# OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.1

### Aperfeiçoar os serviços e a infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação, bem como a segurança das informações

Programa de Inovações Tecnológicas

Mapa Estratégico 2023-2027

Relatório de Avaliação Estratégica - 1º trimestre 2024	41

OE 3.1 Aperfeiçoar os serviços e a infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação, bem como a segurança das informações

Programa de Inovações Tecnológicas

Meta 2024

Meta (até o 3º tri)

Acumulado

29%

21,75%

71,25%

Projeto	Meta	Acumulado	Situação

DIMEI

Segurança da Informação

30%

22,50% até o 3º trimestre

71,75%	Implementação do Programa de Privacidade e Segurança da Informação (PPSI) - Ciclos 1, 2 e 3

DIMEI

Soluções Tecnológicas (IA, FAQ Digital, Assistente Virtual...)

20%

15% até o 3º trimestre

70,75%

Execução do Programa de Modernização e Inovações Tecnológicas da Infra S.A. Implementação: Solução IA para a Ouvidoria-Autoridade LAI e LGPD.

Mapa Estratégico 2023-2027

Relatório de Avaliação Estratégica - 1º trimestre 2024	42

Segurança da Informação

Projetos	Diretoria

Apoio Técnico

Valor público gerado

Informes

Riscos

Segurança da Informação

DIMEI

Assegurar a disponibilidade, a integridade, a confidencialidade e a autenticidade da

informação, além de endossar a segurança e

o tratamento adequado dos ativos de infor-

-	mação produzidos ou custodiados pela Infra

S.A., assim como a conservação, guarda e a proteção das informações e maior proteção aos dados pessoais, tendo como base as diretrizes e valores adotados pela Empresa, sempre, visando ao interesse da sociedade.

Política de Seguranca da Informação publicada https://www.infrasa.gov.br/wp-con- tent/uploads/2024/06/posin.pdf

-

A Segurança da Informação contribui para o conceito de aprimoramento institucional:

Gestão do Conhecimento

Meta

Projetos	Diretoria	prevista 2024

Meta executada

Previsto 3º Tri/24

Executado 3º Tri/24

Previsto até dez/24

DIMEI

Segurança da Informação

30%	71,75%

- Governança da Privacidade e Segurança da Infor- mação

- Implementação do Programa de Privacidade e Segurança da Informação (PPSI) - Ciclos 1, 2 e 3 (Em andamento: Estabelecer e manter inventario de ativos de informacao (implementação incremental) e implementar controles)

100%

- Implementação do Programa de Privacidade e Segurança da Informação (PPSI) - Ciclos 1, 2 e 3

7,50% ao tri	Total

25%

Referência de cálculo do indicador - execução de 30% das atividades relacionadas ao projeto Segurança da Informação em 2024;

Mapa Estratégico 2023-2027

Relatório de Avaliação Estratégica - 1º trimestre 2024	43

## Soluções Tecnológicas (IA, FAQ Digital, Assistente Virtual...)

Projetos	Diretoria

Apoio Técnico

Valor público gerado

Informes

Riscos

Soluções Tecno- lógicas (IA, FAQ Digital, Assis- tente Virtual...)

DIMEI

-	Uso da TI para otimização dos processos e agilidade nos negócios da empresa.

Soluções Tecnológicas (IA, FAQ Digital,

Assistente Virtual...) contribuem para o

conceito de aprimoramento institucional:	-

Sistema de Informações Gerenciais

Meta

Projetos	Diretoria	prevista 2024

‘

Soluções Tec-

Meta executada

Previsto 3º Tri/24

- Implementação: Solução IA para a Ouvidoria-Autorida-

Executado 3º Tri/24

Previsto até dez/24

- Análise de oportunidade para repli- cação da solução em outras áreas da

nológicas (IA, FAQ Digital, Assistente Virtual...)

DIMEI	20%	70,75%

de LAI e LGPD

  - Identificar contratações remanescentes dependendo de quais contratações foram concluídas

96%

Infra S.A.

  - Implementação: Escolha e replicação da solução para outra área da Infra S.A.

7,50% ao tri	Total

24%

Referência de cálculo do indicador - execução de 30% das atividades relacionadas ao projeto Soluções Tecnológicas (IA, FAQ Digital, Assistente Virtual...) em 2024;

Mapa Estratégico 2023-2027

Relatório de Avaliação Estratégica - 1º trimestre 2024	44

# OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.2

### Desenvolver, valorizar, atrair e reter talentos

Programa de Gestão de Pessoas

Mapa Estratégico 2023-2027

Relatório de Avaliação Estratégica - 1º trimestre 2024	45

OE 3.2 Desenvolver, valorizar, atrair e reter talentosdas informações

Programa de Gestão de Pessoas.

Meta 2024

Meta (até o 3º tri)

Acumulado

60%

45%

44,08%

Projeto	Meta	Acumulado	Situação

DIRAF

Inovação no Alinhamento da Cultura Organizacional

50%

37,50% até o 3º trimestre

Projeto em curso, sendo as principais entregas do trimestre: definição de ações que valorizam a colaboração e 25,00%	bem estar dos colaboradores; promoção de capacitações para desenvolvimento de competência; e realização

de Oficinas para promoção da inovação.

DIRAF

Gestão Estratégica de Pessoas

60%

45% até o 3º trimestre

48,50%

Instituiu-se a PORTARIA Nº 114, DE 03 DE ABRIL DE 2024 que Regulamenta o funcionamento do Grupo Perma- nente de Assessoramento em Gestão de Pessoas, no âmbito da Infra S.A. composto pela DIRAF, SUGEP, SUGOE, SUINT, DIMEI, DIPLAN, DIREM e Representante dos empregados eleito para o CONSAD.

No 3º trimestre, iniciou-se a elaboração do Plano de Inovação dos Serviços em Gestão de Pessoas.

DIRAF

Inovação na Formação de Equipes por Competência

70%

52,50% até o 3º trimestre

58,75%

Nesse trimestre, foram validados os resultados obtidos a partir das oficinas de identificação de competências críticas. Além disso, encontra-se em elaboração o Novo Plano Eduacacional Anual - PEA.

Mapa Estratégico 2023-2027

Relatório de Avaliação Estratégica - 1º trimestre 2024	46

Inovação no Alinhamento da Cultura Organizacional

Projetos	Diretoria

Apoio Técnico

Valor público gerado

Informes

Riscos

Inovação no Alinha- mento da Cultura Organizacional

DIRAF

Assegurar que valores, comportamentos e objetivos estratégicos estejam sincronizados, promovendo um ambiente de trabalho cola-

-	borativo e adaptável. Isso facilita a implemen- tação de mudanças e melhorias contínuas,

impulsionando a produtividade e a satisfação dos colaboradores, além de fortalecer a com- petitividade da empresa no mercado.

A Inovação no Alinhamento da Cultura Organizacional contribui para o conceito

de aprimoramento institucional:	-

Gestão do Conhecimento

Meta

Projetos	Diretoria	prevista 2024

Meta executada

Previsto 3º Tri/24

Executado 3º Tri/24

Previsto até dez/24

Inovação no Alinha- mento da Cultura Organizacional

DIRAF	50%	25%

- Definição de ações que valorizam a cola- boração e bem estar dos colaboradores

- Promoção de capacitações para desenvol- vimento de competência

- Realização de Oficinas para promoção da inovação

100%

- Eventos de saúde mental para promoção de bem estar

- Lançamento de Programa para Reconhe- cimento profissional

- Promoção de capacitações para desenvol- vimento de competência

12,50% ao tri	Total	25%

Referência de cálculo do indicador - execução de 50% das atividades relacionadas ao projeto Inovação no Alinhamento da Cultura Organizacional no ano de 2024;

Mapa Estratégico 2023-2027

Relatório de Avaliação Estratégica - 1º trimestre 2024	47

## Gestão Estratégica de Pessoas

Projetos	Diretoria

DIRAF

Gestão Estratégica de Pessoas

Apoio Técnico

-

Valor público gerado

Alinhar os talentos e competências dos co- laboradores com os objetivos e metas da organização. Envolve o planejamento e a im- plementação de práticas de recrutamento, desenvolvimento, retenção e motivação, que aumentam o desempenho e a produtividade. Além disso, contribui para a criação de um ambiente de trabalho positivo, promovendo a inovação e o crescimento sustentável da em- presa.

Informes

A Gestão Estratégica de Pessoas contri- bui para o conceito de aprimoramento institucional:

Gestão do Conhecimento

Riscos

-

Meta

Projetos	Diretoria	prevista 2024

Meta executada

Previsto 3º Tri/24

Executado 3º Tri/24

Previsto até dez/24

Gestão Estratégica de Pessoas

DIRAF	60%	48,50%

  - Elaboração do Plano de Inovação dos Ser- viços em Gestão de Pessoas

44%

  - Definição do serviço piloto

  - Levantamento de requitos para atendi- mento do serviço piloto por chat box

15% ao tri	Total	11,00%

Referência de cálculo do indicador - execução de 50% das atividades relacionadas ao projeto Gestão Estratégica de Pessoas no ano de 2024;

Mapa Estratégico 2023-2027

Relatório de Avaliação Estratégica - 1º trimestre 2024	48

## Inovação na Formação de Equipes por Competência

Projetos	Diretoria

Apoio Técnico

Valor público gerado

Informes

Riscos

Inovação na For- mação de Equipes por Competência

DIRAF

Universidade Federal do Pará

A inovação na formação de equipes por com- petência é essencial para maximizar o poten- cial dos colaboradores, combinando habilida- des e conhecimentos específicos para atender às demandas dos projetos de forma eficaz.

Essa abordagem promove maior eficiência, flexibilidade e criatividade, além de aumentar a satisfação dos funcionários e a qualidade dos resultados entregues, impulsionando o sucesso organizacional

A Inovação na Formação de Equipes por Competência contribui para o conceito de aprimoramento institucional:

-

Gestão do Conhecimento

Meta

Projetos	Diretoria	prevista 2024

Meta executada

Previsto 3º Tri/24

Executado 3º Tri/24

Previsto até dez/24

Inovação na For- mação de Equipes por Competência

DIRAF	70%	58,75%

  - Validação dos resultados da oficina de identi- ficação de competências críticas

  - Elaboração de estratégica de desenvolvi- mento de pessoas - Novo PEA

85%

  - Institucionalização da estratégia – Novo PEA

17,50% ao tri	Total

21,25%

Referência de cálculo do indicador - execução de 50% das atividades relacionadas ao projeto Inovação na Formação de Equipes por Competência no ano de 2024;

Mapa Estratégico 2023-2027

Relatório de Avaliação Estratégica - 1º trimestre 2024	49

# OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.3

### Aprimorar a governança e a integridade institucional

Programa integrado de governança e gestão da Infra S.A

OE 3.3 Aprimorar a Governança e a Integridade Institucional

Programa de Governança e Gestão da Infra S.A.

Meta 2024

Meta (até o 3º tri)

Acumulado

65%

48,75%

71,95%

Projeto	Meta	Acumulado	Situação

PRESI

Aprimorar a Biblioteca Digital

50%

37,50% até o 3º trimestre

71,00%	Atualização dos normativos existentes em conformidade com as atividades da Infra S.A.

PRESI

Aprimorar a Gestão de Riscos e Controles Internos

PRESI

Processos de Negócios

PRESI

Transparência Pública e Acesso à Informação

CONSAD

Maturidade da Auditoria Interna - 2024

80%

60% até o 3º trimestre

50%

37,50% até o 3º trimestre

80%

60% até o 3º trimestre

65%

48,75% até o 3º trimestre

71,00%

71,75%

71,00%

75,00%

Gestão de riscos e controles internos alinhados ao Portfólio Estratégico em fase de aprimoramento. Foram realizadas oficinas com Diretorias; e Gerenciamento dos riscos identificados.

Início das atividades de desdobramento dos macroprocessos presentes na cadeia de valor, com o uso da me- todologia SIPOC (Supplier, Input, Products, Output, Customer).

Realizado trabalho de conformidade do sítio eletrônico da Infra S.A.; elaboração do Relatório de Transparência Ativa 2º trimestre de 2024; realizado Levantamento Nacional de Transparência Pública LNTP - ATRICON.

Projeto em regular curso. Iniciativa contida na Resolução Normativa nº 15/CONSAD, de 25/04/2024, que rege sobre os níveis de maturidade das unidades de governança da Infra S.A. (AUDIN, COGER, OUVIR, SECOE, SUINT e SUGOE)

Mapa Estratégico 2023-2027

Relatório de Avaliação Estratégica - 1º trimestre 2024	51

Aprimorar a Biblioteca Digital

Projetos	Diretoria

Apoio Técnico

Valor público gerado

Informes

Riscos

Aprimorar a Biblioteca Digital

PRESI

Repositório Infra S.A.

Plataforma digital que reúne normativos da

-	empresa, incluindo atos de pessoas e de li- citações e contratos.

Maior publicidade aos atos praticados pela estatal.

SUINT divulga mensalmente os principais	- atos internos e externos publicados.

Meta

Projetos	Diretoria	prevista 2024

Aprimorar

Meta executada

Previsto 3º Tri/24

  - Seleção dos normativos vigentes

Executado 3º Tri/24

Previsto até dez/24

    - Entrega da biblioteca atualizada

a Biblioteca Digital

PRESI	50%	71%

      - Ajuste da biblioteca com as normas

      - Atualização das normas antigas para o SEI

100%

      - Monitoramento dos normativos

12,50% ao tri	Total	25%

Referência de cálculo do indicador - execução de 50% das atividades relacionadas ao aprimoramento da Biblioteca Digital no ano de 2024;

Mapa Estratégico 2023-2027

Relatório de Avaliação Estratégica - 1º trimestre 2024	52

## Aprimorar a Gestão de Riscos e Controles Internos

Projetos	Diretoria

Apoio Técnico

Valor público gerado

Informes

Riscos

Aprimorar a Gestão de Riscos e Controles Internos

PRESI

Diretrizes a identificação dos principais ris- cos estratégicos que podem impactar na consecução das políticas públicas, assim

-	como a implementação de ações e controles,

de forma a assegurar o cumprimento dos ob- jetivos e metas constantes do Planejamento Estratégico

Política de Gestão de Riscos e Controles In- ternos (Resolução Normativa nº 11/2023/ CONSAD-Infrasa)

Metodologia constante do Manual e Tu-	-

torial de Gestão de Riscos e Controles Internos (Resolução Normativa Valec n° 12/2022/ CONSAD/Valec).)

Meta

Projetos	Diretoria	prevista 2024

Meta executada

Previsto 2º Tri/24

Executado 2º Tri/24

Previsto até dez/24

Aprimorar a Gestão de Ris- cos e Controles Internos

PRESI	80%	71%

- Atualização trimestral do Mapa de Gestão de Riscos

- Apresentação de entrega do relatório do 1º trimestre de 2024

- Avaliação de previsão de procedimentos com vistas a segregação de funções dos normativos internos

- Avaliação da efetividades dos controles in- ternos

- Integração da Biblioteca Digital com a ges- tão de controles internos

- Monitoramento

- Oficinas com as Diretorias

- Elaboração de relatório de riscos

100%

- Atualização trimestral do Mapa de Gestão de Riscos

- Apresentação de entrega do relatório do 3º trimestre de 2024

- Avaliação de previsão de procedimentos com vistas a segregação de funções dos normativos internos

- Avaliação da efetividades dos controles internos

- Integração da Biblioteca Digital com a gestão de con- troles internos

- Monitoramento

- Oficinas com as Diretorias

- Elaboração de relatório de riscos

12,50% ao tri	Total	25%

Referência de cálculo do indicador - execução de 80% das atividades relacionadas ao aprimoramento da Gestão de Riscos e Controles Internos no ano de 2024;

Mapa Estratégico 2023-2027

Relatório de Avaliação Estratégica - 1º trimestre 2024	53

## Processos de Negócios

Projetos	Diretoria

Apoio Técnico

Valor público gerado

Informes

Riscos

Processos de Negócios

PRESI

Definição clara da cadeia de Valor Infra S.A.

  - Redução de custo logístico e segurança viária

- •	Desburocratização

  - Inovação tecnológica

  - Sustentabilidade

  - Investimentos

- Metodologia adotada SIPOC Supplier (Forncedores); Input (Entradas) Pro- cesso Output (saídas)e Customer (Cliente).

O projeto Processos de Negócios contribui para o conceito de aprimoramento institu-

cional:	-

Apoio ao Mapeamento e re-desenh dos processos-chave

e

Manualização dos processos-chave

Meta

Diretoria	prevista 2024

Meta executada

Previsto 3º Tri/24

  - OfFinalização do SIPOC dos macropro-

Executado 3º Tri/24

Previsto até dez/24

    - Finalização do desdobramento do 1º nível da Ca-

Processos de Negócios Projetos

PRESI	50%	71,75%

cessos (nível 0)

    - Início do desdobramento do 1º nível da Cadeia de Valor

87%

deia de Valor

    - Aquisição de ferramenta tecnológica para otimiza- ção dos processos

12,50% ao tri	Total	21,75%

Referência de cálculo do indicador - execução de 50% das atividades relacionadas ao aprimoramento dos Processos de Negócio no ano de 2024;

Mapa Estratégico 2023-2027

Relatório de Avaliação Estratégica - 1º trimestre 2024	54

## Transparência Pública e Acesso à Informação

Projetos	Diretoria

Apoio Técnico

Valor público gerado

Informes

Riscos

Transparência Pública e Acesso à Informação

PRESI

CGU

  - Abertura de Dados

  - Portais da Transparência

  - Participação Social

  - Acesso à Informação - (Lei nº 12.527/2011)

  - Combate à Corrupção

  - Confiança Pública

Atingimento de 94,3% no índice de avaliação

de governança, sustentabilidade e gestão nas	- organizações públicas federais - iESGo - TCU

Meta

Projetos	Diretoria	prevista 2024

Meta executada

Previsto 3º Tri/24

Executado 3º Tri/24

Previsto até dez/24

Transparência Pública e Acesso à Informação

PRESI	80%	71%

- Conformidade do sítio eletrônico da In- fra S.A.

- Elaboração do Relatório de Transparên- cia Ativa 2º trimestre de 2024

- Levantamento Nacional de Transpa- rência Pública LNTP - ATRICON

100%

- Conformidade da Intranet Infra S.A.

- Monitoramento do GTA e atualização dos dados no STA/CGU (caso necessário)

- Avaliação anual de aderência

20% ao tri	Total	25%

Referência de cálculo do indicador - execução de 80% das atividades relacionadas à transparência pública e acesso à informação no ano de 2024;

Mapa Estratégico 2023-2027

Relatório de Avaliação Estratégica - 1º trimestre 2024	55

## Maturidade da Auditoria Interna - 2024

Projetos	Diretoria

Apoio Técnico

Valor público gerado

  - Assegurar que os processos e controles internos sejam robustos e eficazes.

  - Melhoria da Eficiência Operacional

  - Aumento da Conformidade e Redução de Riscos.

  - Promoção da Confiança dos Stakeholders

Informes

- P1 - Projeto 1 (atingir o nível 2 de Maturidade do Modelo IA-CM);

- P2 - Projeto 2 (atingir o nível 3 de Maturidade

Riscos

Maturidade da Auditoria Interna

- 2024

CONSAD

CGU

Rede de Integrida- de MT

- Desenvolvimento Contínuo da Capacida- de de Auditoria

- Detecção e Prevenção de Fraudes

- Facilitação da Tomada de Decisão

- Alinhamento com os Objetivos Estratégi- cos

- Promoção de uma Cultura de Melhoria Contínua

do Modelo IA-CM);

- P3 - Projeto 3 (atuar na RITT/MT e no PGMQ-IA)	-

- P4 - Projeto 4 (Equipe da AUDIN com membro com Certificação CIA (IIA).

Meta

Projetos	Diretoria	prevista 2024

Meta executada

Previsto 3º Tri/24

Executado 3º Tri/24

Previsto até dez/24

Maturidade da Auditoria Interna

- 2024

CONSAD	65%	75%

  - Realizar autoavaliação dos KPA do nível 2 do modelo IA-CM

  - Campanha anual de conscientização pelo fortalecimento das UAIG

  - Programa de Gestão e Melhoria da Quali- dade da Auditoria Interna

  - Atuar na Rede de Integridade e Trans- parência do MT (RIT/MT) e no Programa GMQ-IA

100%

  - Realizar autoavaliação dos KPA do nível 2 e do nível 3 do Modelo IA-CM

  - Capacitar auditores da AUDIN – Técnicas de Au- ditoria, Controles e Governança

  - Atuação na RITT/MT e sua Câmara Técnica

  - Capacitação Equipe da AUDIN como membro com certificação CIA (IIA)

20% ao tri	Total	25%

Referência de cálculo do indicador - execução de 65% das atividades relacionadas ao avanço do grau de maturidade da Auditoria Interna no ano de 2024;

Mapa Estratégico 2023-2027

Relatório de Avaliação Estratégica - 1º trimestre 2024	56

# PROGRAMA DE REMUNERAÇÃO VARIÁVEL 2024

Mapa Estratégico 2023-2027

## Programa de Remuneração Variável - RVA 2024

O Programa de Remuneração Variável Anual - RVA 2024 da Infra S.A. foi elaborado conforme as diretrizes emanadas da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - Sest/MGI, considerando sua competência estabelecida nas alíneas “i” e “m” do inc. VI do art. 36 do Decreto nº 11.437, de 17 de março de 2023 .

Os programas de RVA 2024 é um instrumento de gestão para alinhar esforços dosdiretores da Infra S.A. com vistas ao atendimento dos objetivos estratégicos da empresa, incluindo a

execução de políticas públicas, por meio de fixação de metas de resultado, adoção de boas práticas de governança corporativa e gestão de riscos. Tal programa permite a indução de comportamentos e o direcionamento de esforços operacionais, bem como viabilizam de- sempenho alinhado às metas de longo prazo.

Assim, é apresentado abaixo o desempenho do referido programa conforme metas e indica- dores adotados quando da sua elaboração.

Dimensão	Indicador	Peso (Pi)	Meta

1º Tri

2º Tri

3º Tri

4º Tri

% Atingimento

| Econômico-Financeiro | Receita de novos negócios | 30% | 5% | 12,40% | 0% | 0% - | 248% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Políticas Públicas

Percentual de evolução do Programa Estruturante para o Setor - projetos de planejamento e do modal ferroviário

| 35% | 79% | 21,13% | 17,12% | 16,58% | - | 69,42% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15% | 55% | 18,30% | 14,75% | 19,80% | - | 96,09% |
| 10% | 65% | 25% | 22,60% | 24,35% | - | 110,69% |

- OE1.1

Percentual de evolução do Programa Sustentável - OE1.3

Governança Corporativa

Percentual de evolução do Programa de Governança e Gestão da Infra S.A. - OE3.3

Indicador de Conformidade Sest (IC-Sest)	10%		900	- pontos

-	464*	-

51,56%

* A pontuação apresentada para o Indicador de Conformidade Sest (IC-Sest) é fruto de apuração parcial (até maio de 2024) pela Sest e encaminhadas à Infra S.A. através do Ofício nº 85949/2024/MGI, de modo que nem todos os processos foram auferidos em sua plenitude (conforme detalhado na pg. 63 deste relatório).

Mapa Estratégico 2023-2027

Relatório de Avaliação Estratégica - 1º trimestre 2024	58

## RVA 2024 - Metodologia de cálculo

O cálculo de desempenho dos indicadores da RVA 2024 obedece parâmetros estabelecidos no regulamento RVA 2024. Sendo assim, abaixo são descritos os projetos relacionados a cada indicador bem como a respectiva fórmula de cálculo.

#### Receita de novos negócios

Descrição: A meta desse indicador se refere à evolução financeira da empresa no aspecto de obtenção de novos negócios quanto a oferta de produtos e serviços para o mercado - OE

2.1. Em 2023 a Infra S.A obteve R$ 7.295.561,24 de receita contratada advinda da venda de produtos/serviços ao mercado. Em 2024 busca-se conseguir 5% a mais desse valor, ou seja, R$ 7.660.339,30.

Fórmula de cálculo

Onde,

Rdimei = Diferença em termos percentuais sobre a geração de receitas entre 2023 e 2024; R2023 = Receita gerada pela DIMEI em 2023.

R2024 = Receita gerada pela DIMEI em 2024.

PELT RS - R$ 4,4 milhões - contrato assinado em fevereiro de 2024

23 Estudos Porto de Suape - R$ 3,8 milhões - contrato assinado em março de 2024

Meta = 5%

Rdimei = 12,40% (1º semestre de 2024)

Mapa Estratégico 2023-2027

Relatório de Avaliação Estratégica - 1º trimestre 2024	59

#### Programa Estruturante para o Setor - projetos de planejamento e do modal ferroviário - OE1.1

Descrição: A meta de 79% desse indicador se refere ao somatório do desempenho das atividades previstas na carteira de projetos de 2024, em relação ao somatório final do programa em 2027 (335%), conforme a seguir:

Plano Nacional de Logística (PNL) - 50%

Carteira de projetos

Obras da Ferrovia de Integração Oeste-Leste - FIOL - 70%

Participação na Estruturação de Projetos da Carteira (MT e MPA) - 75%	Liberação da frente de obra de investimento cruzado - FICO - 70%

Fórmula de cálculo

#### Plano Nacional de Logística (PNL) - 66,60%

Onde,

PEstr 2024 = Desempenho das atividades previstas na carteira de projetos da Infra S.A. para cumprimento de políticas públicas referente ao ano de 2024;

PEstr 2027 = Desempenho das atividades previstas ao longo prazo para cumprimento das políticas públicas idealizadas na carteira de projetos da Infra S.A. até o ano de 2027.

#### Participação na Estruturação de Projetos da Carteira (MT e MPA) - 64,93%

Obras da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL) - 40,50%

#### Liberação de Frente de Obra do Investimento Cruzado FICO - Desapropriação - 47,25%

##### Meta = 79% (59,25% até o 3º trimestre de 2024)

Programa Estruturante para o Setor = 54,82% (3º semestre de 2024)

Mapa Estratégico 2023-2027

Relatório de Avaliação Estratégica - 1º trimestre 2024	60

#### Programa Sustentável - OE1.3

Descrição: A meta de 55% desse indicador se refere ao somatório do desempenho das atividades previstas na carteira de projetos de 2024, em relação ao somatório final do programa em 2027 (300%), conforme a seguir:

Carteira de projetos Compromissos da Infra S.A. com a Sustentabilidade - Agenda ASG -10%

Agenda de Inovação Socioambiental de Empreendimentos - 10% Metodologias Sustentáveis - 55%

Diversidade e Inclusão - 20% Ouvidoria Cidadã - 70%

Fórmula de cálculo

Onde,

PSust 2024 = Desempenho das atividades previstas na Infra S.A. para cumprimento de iniciativas sustentá- veis no âmbito do Setor de Transportes referente ao ano de 2024;

PSust 2027 = Desempenho das atividades previstas na Infra S.A. ao longo prazo para cumprimento de ini- ciativas sustentáveis no âmbito do Setor de Transportes, até o ano de 2027.

#### Compromissos Infra S.A com a Sustentabilidade – Agenda ASG - 64,75% Agenda de Inovação Socioambiental de Empreendimentos - 30,00% Diversidade & Inclusão - 17,10%

Ouvidoria Cidadão - 68,00%

Metodologias sustentáveis - 72,50%

##### Meta = 55% (41,25% até o 3º trimestre de 2024)

Programa Sustentável = 52,85% (3º semestre de 2024)

Mapa Estratégico 2023-2027

Relatório de Avaliação Estratégica - 1º trimestre 2024	61

#### Programa de Governança e Gestão da Infra S.A. - OE3.3

Descrição: A meta de 79% desse indicador se refere ao somatório do desempenho das atividades previstas na carteira de projetos de 2024, em relação ao somatório final do programa em 2027 (335%), conforme a seguir:

Aprimorar a Biblioteca Digital

Aprimorar a Gestão de Riscos e Controles Internos

Carteira de projetos

Processos de Negócios Transparência Pública e Acesso à Informação

Fórmula de cálculo

#### Aprimorar a Biblioteca Digital - 71%

Aprimorar a Gestão de Riscos e Controles Internos - 71%

Processos de Negócios - 71,75%

#### Transparência Pública e Acesso à Informação - 71%

Maturidade da Auditoria Interna - 2024 - 75%

##### Meta = 65% (48,75% até o 3º trimestre de 2024)

Onde,

PGov 2024 = Desempenho das atividades previstas na Infra S.A. para cumprimento de ações de governança e gestão referente ao ano de 2024;

PGov 2027 = Desempenho das atividades previstas na Infra S.A. ao longo prazo para cum- primento de ações de governança e gestão até o ano de 2027.

Programa de Governança e Gestão da Infra S.A. = 71,95% (3º semestre de 2024)

Mapa Estratégico 2023-2027

Relatório de Avaliação Estratégica - 1º trimestre 2024	62

#### Indicador de Conformidade Sest (IC-Sest)

Descrição: Mede o cumprimento de prazos estabelecidos pela SEST, bem como a qualidade esperada para os macroprocessos. IC-Sest = nº de pontos obtido no IC-Sest

###### Tema

Processo

###### Responsável

Pont. máxima

Pont. parcial

Pessoal

PLR PPE

SUGEP

Não se aplica

50	48

Informações Econômico-Financeiras

Perfil (Balanço, DRE, DVA e DFC)

SUPOF

100	90

BAS 2024

| Execução do PDG 2023 Acompanhamento do PDG Programação do PDG 2025 |  | Não se aplica Não se aplica Não se aplica |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AGO | GAB |  | 100 | 100 |
| RVA | SUGEP e SUGOE |  | 100 | Não disponível |
| Dirigentes e Conselheiros | SUGEP |  | 100 | 84 |
| Carta Anual | SUGOE |  | 100 | Não disponível |

Saúde e Previdência	Resposta ao Questionário

SUGEP

150

150

Orçamento

Governança Corporativa

2024

O cumprimento dos prazos relativos aos processos definidos na metodologia do IC-Sest é objeto de monitoramento pela SUGOE, em conjunto com a SUPOF e SUGEP, que são as áreas envolvidas nas atividades avaliadas.

As pontuações apresentadas na tabela acima foram fruto de apuração parcial (até agosto de 2024) pela Sest e encaminhadas à Infra S.A. através do Ofício nº 148513/2024/MGI.

Mapa Estratégico 2023-2027

Relatório de Avaliação Estratégica - 1º trimestre 2024	63

# APRIMORAMENTO INSTITUCIONAL

O aprimoramento institucional da Infra S.A. é fundamental para garantir que os recursos públicos sejam utilizados de maneira responsável e que os objetivos traçados sejam alcançados com excelência.

Ao aderir aos princípios da economicidade, minimizando desperdícios e maximizando benefícios, da eficácia com ob- jetivos estabelecidos e alcançados, da eficiência com melhor relação entre os recursos utilizados e os resultados obtidos e da efetividade sobre os impactos positivos e duradouros que empresa constrói, projetos sobre as temáticas:

- Gestão de Mudança;

- Gestão de Conhecimento;

##### Sistema de Informações Gerenciais;

- Sistema de Mensuração do Desempenho; e

##### Revisões Trimestrais

Têm sido implementados e otimizados assegurando entregas e serviços de qualidade para a sociedade.

Mapa Estratégico 2023-2027

Relatório de Avaliação Estratégica - 1º trimestre 2024	64

Projetos que contribuem para o aprimoramento institucional

Tema	Conceito	Referência	Projeto	%

Gestão de Mudança

Plano de Trabalho com Planejamento e execução da constituição da Infra S.A., visando comunicar assertivamente, promover o engajamen- to daspessoas e mitigar resistências, bem como dar suporte na execu- ção das atividades

Programa de Integração Institucional

Programa Imagem Institucional

Comunicação Corporativa Estratégia para Todos Plano de Comunicação

18,75%

57,00%

50,00%

Gestão do Conhecimento

Sistema de Informações Gerenciais

Sistemática de Mensura-

Elaborar uma proposta de portal corporativo de Banco de Conheci- mento. Mapear os saberes organizacionais, identificando nichos de produção, taxonomia e estruturação em classes de informações inter- nas e externas

Identificar ferramentas de gestão e tecnologias que podem trazer me- lhorias ao funcionamento da nova empresa. Elaborar uma sistemática para geração de informações gerenciais provenientes do Infra S.A. e de fontes externas

Elaborar proposta de indicadores de desempenho com base em boas

Programa de Inovações Tecnológicas

Programa de Gestão de Pessoas

Programa de Inovação no Setor

Programa de Inovações Tecnológicas

Programa Imagem

Comunicação Corporativa

Segurança da Informação

Inovação no Alinhamento da Cultura Organizacional

Gestão Estratégica de Pessoas

Inovação na Formação de Equipes por Competência

ONTL

Soluções Tecnológicas (IA, FAQ Digital, Assistente Virtual...)

18,75%

71,75%

25,00%

48,50%

58,75%

70,25%

70,75%

ção do Desempenho da INFRA S.A e Relatórios (Revisões Trimestrais)

práticas e sistema de acompanhamento e monitoramento do desem- penho da Infra S.A.

Institucional	Estratégia para Todos

57,00%

Relatórios (Revisões Trimestrais)

Resultados trimestrais dos projetos- da empresa.

Programa Imagem Institucional

Estratégia para Todos

57,00%

Apoio ao Mapeamento e re-desenho dos processos-chave

Manualização dos processos-chave

Mapa Estratégico 2023-2027

Identificação dos macroprocessos e Mapeamento/Redesenho dos processos de Trabalho de chave (PMI, EVTEA, PPP, contrato de concessão, homologação de métodos construtivos e novas tecnologias, certificação na área de meio ambiente, operação ferroviária, rodoviária e hidroviária) e de gestão de gran- des empreendimentos.

Elaborar manuais dos processos de trabalho chave com indicações e proposições de melhoria e indicad-ores de desempenho de cada pro- cesso de trabalho.

Programa de Governança e Gestão da Infra S.A.

Programa de Governança e Gestão da Infra S.A.

Processos de Negócio

Processos de Negócio

Relatório de Avaliação Estratégica - 1º trimestre 2024

71,75%

71,75%

65

www.infrasa.gov.br institucional@infrasa.gov.br